VZMR18/2010

Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Zajištění interní portálové aplikace – Vnitřní komunikace

Zadavatel:

Česká republika,

Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Zadávací dokumentace

pro zpracování nabídky k zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky : 	Zajištění interní portálové aplikace – Vnitřní komunikace

Druh veřejné zakázky:	Dodávky

Zadavatel : 	Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační                            složka státu

Sídlo : 			Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

IČ : 				00023817

## Osoba oprávněná

jednat za zadavatele :	PharmDr. Martin Beneš, ředitel

Kontaktní osoba : 		Ing. Karel Kettner

Telefon : 			272185202

Fax : 				272185748

E-mail :			karel.kettner@sukl.cz

Profil zadavatele:		http://ezak.sukl.cz

1.  Vymezení předmětu plnění

1.1  Předmět plnění

Dodávka a instalace software k zajištění interní portálové aplikace  – vnitřní komunikace.

1.2  Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění je:

- dodávka a instalace software pro intranetový portál, ke kterému uživatelé přistupují typicky z vnitřního prostředí počítačové sítě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL), instalace bude včetně OS a databáze a jiných potřebných SW komponent.Zadavatel poskytne pouze potřebný HW.

- dodávka a instalace všech potřebných licencí pro chod systému.

- veškeré licence budou časově a na počet uživatelů neomezeny

- redakční systém

- nastavení systému a oprávnění uživatelů (zadavatelů a ověřovatelů), oprávnění bude zjišťováno z LDAP uživatele

- vyhotovení designu odpovídajícímu grafickým standardům SÚKL

- údržba a podpora systému po dobu 3 let,

- RSS, zasílání novinek emailem propojenost na emaily uživatelů a automatické odesílání

- zaškolení uživatelů v potřebném rozsahu,

- zkušební provoz,

- předání administrace zadavateli

l.  uživatelsky příjemné prostředí (přehledné, jednoduché, rychlé), fulltextové vyhledávání a    snadná orientace ve společných dokumentech

m. centrální zálohování a obnova

n.  operativnost změn v systému

o.vložení vstupních údajů do aplikace při spuštění, metodická podpora zadavatele při plnění obsahu portálu po dobu pilotní fáze

p. nastavení struktury na základě dodaných podkladů

q.  informační a funkční obsah portálu

Portál bude členěn do „n“ editovatelných položek menu s hierarchickou strukturou. Hierarchická struktura musí být minimálně do hloubky „n“ úrovní. Veškerá struktura lze měnit v administrátorském rozhraní.

Prvotní nastavení struktury provedené uchazečem bude následující (bude upřesněno zadavatelem v průběhu přípravné fáze):

Informace a služby společné pro všechny zaměstnance (jedná se pouze o návrh, bude upraveno v rámci realizace díla)

    - Aktuality – hlavní stránka (informativní a upozorňovací funkce)

    - Šablony

    - Kontakty, organizační struktura

    - Docházka

    - Spisová služba

    - Závodní stravování

    - Objednávka obědů

    - Archiv

    - Zápisy z porad a úkolovník

      - Popo (přehled všech úkolů pro čtení. Interlink do mailu, kdy při vepsání osoby se automaticky vygeneruje email na tohoto zaměstnance). Editační práva pro administrátora.

      - Rapo – přistup pouze pro vedení, ale princip stejný jako Popo. Editační práva pro administrátora.

      - Úkoly – speciální složka pro individuální zaměstnance, kam se budou natahovat pouze úkoly určené danému zaměstnanci (např. když VKR dostane úkol, bude v přehledu úkolů Popo, ale automaticky se odešle do mailu a přiřadí do složky úkoly. Aktualizace úkolu ve složce automaticky zaktualizuje úkoly i v přehledu Popo nebo Rapo.

    - Sekce (pouze informace, + odkazy na QM (vnitřní dokumenty)

      - Ředitel

        - TIO – přehled zpráv

        - QM – audity, bezpečnost informací, dokumentace ISO, Hodnocení

        - IAK – finanční audity

      - VKŘ

        - PRO – Legislativa, smlouvy, odvolání

        - PVO – Personalistika, přehledy: externí experti, vzdělávání – nabídka, plán, přehled, požadavky, FKSP- org. schéma viz. Target (bude upřesněno)

        - MEZ – pracovní cesty, mezinárodní organizace - zastoupení, Sektorová agenda

        - MSPR - Projekty

      - NOČ

        - DOZ

          - FV

          - NPP

          - LEK

          - EDR

          - LAB

        - REG

          - KH

          - PPK

          - PF

          - ORA

        - CAU

      - NIE

        - SSČ

          - UCT – Ekonomické informace, Rozpočty, Veřejné zakázky,

          - SPB

          - OSS

        - SI

          - IT

          - DAT

          - VAL

    - Interní předpisy

      - Směrnice

      - Příkazy ředitele

      - Rozdělit podle sekcí a pak:

        - SP

        - PN

        - S

        - F

    - Vyhledávací okénko

1.3  Požadavky zadavatele na řešení

1.3.1. Obecné požadavky

a).Dodávaný systém musí být provozuschopný na virtuálním HW i SW infrastruktuře zadavatele o těchto parametrech (nebo nižších):

Server:

1x server:

CPU 1 core 2,8 GHz

4 GB RAM

b.  Navrhovaný systém musí být schopen propojení s výstupy (články, databázemi) zveřejněnými na webových stránkách SÚKL

c.  Aplikace musí mít náležitý uživatelský komfort (user-friendly), intuitivní ovládání založené na logické struktuře ústavu

d. Systém s centrálním přístupovým bodem

e.  Zabezpečený redakční systém

f. Aplikace bude mít Single sign on, kde uživatel bude ověřován z interního LDAP zadavatele

g. Práva uživatele budou uložena v LDAP zadavatele formou členství ve skupinách

h. Systém musí podporovat budoucí integraci přes Sonic ESB, kde integrace bude pomocí webových služeb a JMS. Formát dat bude XML

i.  Zdrojové kódy budou majetkem zhotovitele i po ukončení platnosti smlouvy

j. Vytvoření uživatelského manuálu k dodanému redakčnímu systému.

1.3.2. Bezpečnostní požadavky

a) Přístup do systému pouze pro autentifikovaného uživatele

b) Ke každé položce v systému bude možné nastavit úroveň přístupových práv pro jednotlivé uživatele a skupiny uživatelů (úpravy, čtení, mazání)

c) Bezpečné uložení se zamezením neoprávněného smazání nebo změny dokumentu

d) Možnost ukládat různé formáty: MS Office (doc, dot, xls, ppt), portable dokument format (pdf), obrázky, videa

e) Transakční žurnál – systém pro zachování historie, včetně možnosti prohlížení historie, třídění a vyhledávání

f) Pravidelné zálohování a obnova při havárii

g) Podpora řízeného oběhu dokumentu (např. schvalovací procesy), řízení revizí dokumentů a jejich distribuce určeným příjemcům

1.4  Součástí dodávky systému je dále údržba, podpora a provozování systému (dále jen „podpora“ či „služby podpory“) po dobu tří let. Rozsah podpory je blíže vymezen v návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě servisní, která je součástí této zadávací dokumentace. Podpora se týká jak samotné aplikace, tak správy operačních systémů včetně databáze. Podpora se netýká HW. Zadavatel požaduje, aby uchazeč garantoval následující minimální parametry služeb podpory.Uchazeč bude provádět podporu na základě nahlášení problému pověřenou osobou zadavatele následovně:

- Hlášení problému budou přijímána a podpora bude vykonávána 5 dní v týdnu v pracovní dny v čase 7:00 – 17:00 hodin denně.

- Uchazeč zahájí příslušný zásah s dobou odezvy dle termínů uvedených v odstavci 1.4.1.

1.4.1  	Minimální požadavky na odstranění závad

| Kategorie | Závada | Řešení závady |
| --- | --- | --- |
| A | Havarijní situace - nefunkčnost systému jako celku, nebo nefunkčnost bezpečnostních identifikačních a komunikačních komponent, výpadek systému znemožňující provoz | - nástup na odstranění závady do 1 hodiny - obnovení funčnosti do 4 hodin |
| B | Nefunkčnost části systému, které nespadá pod kategorii A, nicméně se jedná o komponenty zajišťující trvalou dostupnost celého systému (zálohování, replikace) | - nástup na odstranění závady do 4 hodin - obnovení funkčnosti do 24 hodin |
| C | Omezená funkčnost systému, chování systému, které je v rozporu s předanou uživatelskou dokumentací, nespadá pod kategorie A ani B | - nástup na odstranění závady do 24 hodin - odstranění závady do 3 dnů |

1.5	Výše smluvních pokut jsou:

a) V případě prodlení s odstraněním závady kategorie A uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.

b) V případě prodlení s odstraněním závady kategorie B uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

c) V případě prodlení s odstraněním závady kategorie C uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

1.6  Doba plnění zakázky

Předpokládané zahájení:   01.09.2010

Předpokládané trvání zkušebního provozu: 1.10.2010 – 31.12.2010

Předpokládané ukončení:  31.1.2011

1.7  Místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

1.8  Předpokládaná cena

Předpokládaná cena kompletní zakázky je maximálně 600.000,- Kč včetně DPH.

2.  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

2.1  Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají v písemné podobě v jednom originálním vyhotovení, v českém jazyce a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem a podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena: „Neotvírat – VZ – Zajištění interní portálové aplikace – Vnitřní komunikace, k rukám Ing. Karla Kettnera“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, případně nabídku vrátit.

2.2  Nabídky se doručují do podatelny, na adrese zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do dne 20.8.2010 do 12.00 hodin.

2.3  V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osobu oprávněnou jednat za uchazeče, případně osobu oprávněnou zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem..

2.4  Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy (příloha č. 1) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

2.5  Nabídka uchazeče musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty, tj. do 31.1.2010.

2.6  Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Uchazeč může předložit i kopie nabídek, ty pak musí být označeny názvem „Kopie“(předložení kopií nabídek je nepovinné).

2.7  Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovaný vzestupnou kontinuální řadou.

2.8  Pokud podává nabídku více uchazečů společně ( společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zatupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

2.9  Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

a)  úvodní strana

Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele

b)  obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

c)  všeobecné údaje o uchazeči

Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa ), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti

d)  krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním, nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč použije přílohu č. 3

e)  doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace

f)  nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace

g)  podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele (vyplnění tabulky v příloze č. 4 - Tabulka plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele)

h)  návrh smlouvy o dílo (příloha č.1)

i)  návrh servisní smlouvy (příloha č. 2)

j)  prohlášení o pravdivosti

2.10 Požadavky na dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být předloženy nejpozději 5 dní před ukončením lhůty pro podávání nabídek. Dotazy je nutno zasílat písemně, nebo e-mailem na kontaktní osobu zadavatele tak, aby je měl zadavatel v této lhůtě k dispozici. Odpovědi budou zaslány na uchazeči uvedené e-mail adresy.  Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou též zveřejněny u příslušné zakázky na profilu zadavatele.

2.11 V případě nesplnění minimálních technických požadavků zadavatele, uvedených v předmětu zakázky, bude nabídka uchazeče ze soutěže vyloučena.

2.12 Zadavatel si vyhrazuje právo  odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a soutěž zrušit.

2.13 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, poskytnuté uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit veškeré dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

3.  Kvalifikace dodavatelů

3.1  Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů,

- profesních kvalifikačních předpokladů,

- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,

- technických kvalifikačních předpokladů.

3.2  Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

3.3  Základní kvalifikační předpoklady

3.3.1  Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel :

a)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)  který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)  který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),

d)  vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nedostatečný nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)  který není v likvidaci,

f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

3.3.2  Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením :

a)  Výpisu z evidence Rejstříku trestů nebo jiný odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, ve vztahu ke všem statutárním orgánům (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu (např. a.s.); je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby pro body 3.3.1 a),b) zadávací dokumentace

b)  Čestného prohlášení pro body 3.3.1c),d),e),g), i) zadávací dokumentace

c)  Potvrzení příslušného finančního úřadu pro bod 3.3.1 f)

d)  Potvrzení příslušného pracoviště české zprávy sociálního zabezpečení pro bod 3.3.1 h)

3.4  Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který :

- Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- Předloží  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

3.5  Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně do výše 2 000 000,- Kč.

3.6  Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží seznam alespoň 3 dodávek s obdobným předmětem provedeným uchazečem a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto dodávek. Tato osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provedení a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně. Doklady o splnění kvalifikace je možné předložit v prosté kopii.

3.7  Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4.  Způsob zpracování nabídkové ceny

- 4.1  Uchazeč je povinen  uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky (za jednotlivé hmotné resp. nehmotné součásti dodávky se považují věci, které mohou být samostatným předmětem právního vztahu a mohou mít vlastní právní osud) a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (viz příloha č. 3)

4.2  Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena. Celková cena bude doložena oceněním jednotlivých položek a musí obsahovat náklady na veškeré náležitosti dodávky tak (např. náklady na dopravu, clo, uvedení do provozu, likvidaci obalového materiálu, dodání požadované dokumentace, zaškolení obsluhy). Nabídková cena musí zahrnovat i správu vytvořených stránek v rámci záruční lhůty. Nabídková cena obsahuje jak cenu za dílo, tak i cenu za servis po dobu stanovenou v předmětu zakázky.

- 4.3  Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

5.  Platební podmínky

- 5.1  Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Faktura bude vystavena po převzetí díla bez vady.

- 5.2  Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže  neobsahuje náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a službám.

6.  Otevírání obálek a hodnotící kritéria

- 6.1  Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne 20.8.2010 ve 14.00 hodin v sídle zadavatele.

- 6.2  Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednoho uchazeče, které se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního  orgánu uchazeče.

- 6.3  Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě těchto kritérií  :

| Kritérium | Váha |
| --- | --- |
| 1. Nabídková cena | 60% |
| 2. Splnění předmětu zakázky | 30% |
| 3. Termín dodání | 10% |

- 6.4  Způsob hodnocení nabídek podle dílčích  kritérií  :

1. kritérium – Nabídková cena

V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH nabídnutou uchazečem, a to bodovou metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

nejnižší nabídková cenahodnocená nabídková cena x 100 bodů

2. kritérium – Splnění požadavků zadavatele

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit splnění předmětu zakázky podle části 1 zadávací dokumentace a Přílohy č. 4 - Tabulky plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele, a to bodovou hodnotou. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé další nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

3. kritérium – Splnění termínu dodání

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit plánovaný postup prací s cílem dodržení konečného termínu plnění této zakázky. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé další nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

- 6.5  Hodnocení nabídek bude prováděno bodovou hodnotou dle výše uvedených dílčích kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je v daném kritériu přidělena hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.

- 6.6  Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech (viz odst. 6.3). Hodnocení podle bodové metody provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla největší hodnoty.

- 6.7 Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, na jejich písemnou žádost nahlédnout do zápisu z jednání hodnotící komise a pořídit si z ní výpis nebo její opis.

7.  Další požadavky

7.1  Záruka za jakost dodávky bude uvedena v měsících a bude se vztahovat k dodanému systému. Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytl záruku minimálně v trvání 24 měsíců. Záruka na práce provedené v rámci záručního či pozáručního servisu bude uvedena zvlášť. Záruční lhůta se prodlouží o dobu, po kterou nebude dodaný systém schopen provozu z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka za jakost.

7.2  Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést způsob a rozsah zajištění závazku plynoucího z odpovědnosti za vady (smluvní pokuty), obchodní podmínky stanoví minimální požadavky zadavatele.

7.3  Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů

7.4  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.5  Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8.  Obchodní podmínky

8.1  Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Návrh smlouvy o dílo a v příloze č. 2 – Návrh servisní smlouvy.

8.2  Smlouvy musí být podepsány oprávněnou osobou uchazeče.

8.3  Zadavatel sděluje, že v souladu s čl. 4 odst. 1 Příkazu ministryně zdravotnictví č. 3/2009 ze dne 18.2.2009 je předpokladem uzavření smlouvy s vítězným uchazečem udělení souhlasu Ministerstva zdravotnictví ČR k podpisu této smlouvy.

9.  Seznam příloh

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Návrh servisní smlouvy

Příloha č. 3 – Krycí list

Příloha č. 4 - Tabulka plnění závazných technických a funkčních požadavků zadavatele (k vyplnění uchazečem)

……………………………………….

PharmDr. Martin Beneš

ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv