Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo ze dne 17. 2. 2011

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

Zastoupena: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem

(dále jen „objednatel")

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

IČ: 28606582

DIČ: CZ28606582

se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený/jednající: Mgr. Radimem Juchelkou, předsedou představenstva,

Pavlem Kocourem, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 43-4489340227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo „Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“, uzavřené mezi nimi dne 17. 2. 2011, ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 2011 (dále jen „smlouva o dílo“):

Dosavadní znění odst. 1.2. smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1.2   Dílo tvoří následující části:

- Stavební práce, zateplení střechy a výměna střešních oken,

- Rekonstrukce ústředního topení a vnitřního vodovodu,

- Rekonstrukce plynovodní přípojky

- Rekonstrukce elektrických rozvodů,

- Rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií,

- Dodávka hardware a software,

- Zajištění servisních služeb.

- Vypracování projektové dokumentace

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby

- Výměna poškozených střešních trámů (krokví) rekonstruovaného objektu, včetně nové skladby izolace střechy.

- Demontáž stávajících sádrokartonových příček a montáž nových sádrokartonových příček v 5. Nadzemním podlaží rekonstruovaného objektu vč. změny dispozic a podlahových krytin.

- Demontáž nosných konstrukcí podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruovaného objektu vč. vypracování projektové dokumentace na jejich opravu – vč. statického posouzení stávajících nosných trámů.“

- Instalace podlahových konstrukcí dle schválené projektové dokumentace včetně sanace stávajících poškozených dřevěných nosných trámů.

Dosavadní znění odst. 5.3 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

5.3	Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst. 1.2, písm. A. až I.musí být dokončeno do  106 dnů po doběhu technologické přestávky anhydritových podlah ve 2, 3 a 4 NP rekonstruované budovy. Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst. 1.2, písm. J. až L. musí být dokončeno v následujících termínech:

J. 	bude dokončený do 40 dnů od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy o dílo

K.	bude dokončený do 120 dnů od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy o dílo

L.	bude dokončený do 60 dnů od podpisu dodatku č. 2 této smlouvy o dílo

Dílo v rozsahu částí dle čl. I., odst.1.2, písm. M.

M. bude dokončený do 163 dnů od  podpisu dodatku č. 3 této smlouvy o dílo

Dílo se považuje za dokončené a předané potvrzením samostatného závěrečného předávacího protokolu, který konstatuje předání celého díla, tedy všech jeho etap, bez vad a nedodělků, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. Součástí tohoto závěrečného protokolu budou kopie protokolů o dokončení a předání jednotlivých etap. Tento závěrečný protokol není totožný s případným zkušebním protokolem.“

Dosavadní znění odst. 6.1 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

6.1	Smluvní strany se dohodly, že za celkové dílo (všechny části) provedené řádně dle podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli celkovou cenu ve výši 13 595 657,- Kč bez DPH, tj. ve výši 16 314 788,40 Kč s DPH, přičemž  tato cena  je uvažovaná jako maximální. Skutečně účtovaná cena bude v souladu se skutečným rozsahem prací provedených na základě statického posouzení nosné konstrukce střechy provedeným po odkrytí a  konzultovaným s TDI, o čemž bude proveden písemný zápis“.

Dosavadní znění odst. 6.2 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

6.2	Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že uvedená smluvní cena je maximální a nepřekročitelná a že nedojde k žádným dalším úpravám smluvní ceny, jestliže není výslovně v této smlouvě a jejích dodatcích dohodnuto jinak. Cena díla je platná po dobu provádění díla dle bodu 5.3. této smlouvy i po dobu prodlení s prováděním díla na straně zhotovitele."

Dosavadní znění odst. 8.1 smlouvy o dílo se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

8.1. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění díla podle této smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a těchto subdodavatelů:

Metrostav a.s.

PERFECTED, s.r.o.

Varsta, s.r.o. – stavební práce

OKNOSERVIS s.r.o. – dodávka parapetů a udržovací práce na oknech

MONTENEGRO s.r.o. - voda, topení, plyn

MICHAL HRNČÍŘ s.r.o. - voda, topení, plyn

SANTECH CZ – sanační práce

RealSan Group, SE – sanační práce

Chaffoteaux FLOW CLIMA, s.r.o. – dodávka kotlů, ohřívačů

VIVAS CZ s.r.o. – stavební práce

P.I. Parket s.r.o. – stavební práce

ANICO floor s.r.o. – stavební práce

Ing. Martin Jaskulka – stavební práce

V případě nemožnosti použití takového subdodavatele z objektivních důvodů je zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas objednatele s nahrazením takového subdodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v případě, kdy se nebude jednat o objektivní důvody nemožnosti použití subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy tak, jako by je prováděl sám.“

Tímto dodatkem se dále mění (aktualizují) znění příloh smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu díla - beze změny

Příloha č. 2 - Cenový rozpočet - doplňuje se o text Přílohy č. 2 tohoto dodatku

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla - nahrazuje se textem Přílohy č. 3 tohoto dodatku

Příloha č. 4 - Záruční doba - beze změny

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek  č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že  dodatek  č. 3 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že celý obsah dodatku č. 3  je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne                                                                  V Ostravě dne

objednatel:							zhotovitel:

……...…………………………					……………………………….

PharmDr. Martin Beneš                                                        Mgr. Radim Juchelka

ředitel                                                                   předseda představenstva

Státního ústavu pro kontrolu léčiv

..……………………………..

Pavel Kocour

člen představenstva

Příloha č. 2 – Cenový rozpočet

Rozpočet rozšíření JŘBU 2:

Souhrn nákladů

|  |  |  |  |  | JŘBÚ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Stavební činnosti |
| 1. Část stavební práce |  |  |  |  |  |
|  | Podlahy 2,3,4. NP | kmpl | 1 | 880 320 Kč | 880 320 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 880 320 Kč |
| DPH 20% | 20% |  |  | 176 064 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 056 384 Kč |

Podrobná specifikace

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  | 0,00 |  |
| 20 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 448,59 | 29,59 | 13 272,41 |
|  |  | podlahy2-4NP:448,59 | 448,59 | 0,00 |  |
| 21 | 63153801.A | Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 30 mm | m2 | 448,59 | 286,92 | 128 708,39 |
|  |  | podlaha 2-4.NP:448,59 | 448,59 | 0,00 |  |
| 22 | 998714103R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m | t | 1,92 | 1 067,15 | 2 053,74 |
|  | Celkem za | 714 Izolace akustické a protiotřesové |  | 0,00 | 144 034,54 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0,00 |  |
| 23 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, mat. ve specifikaci | m3 | 50,44 | 554,44 | 27 968,64 |
|  |  | plocha podlah:448,59*0,11 | 49,34 | 0,00 |  |
|  |  | plocha nad příčkami odhad:10*0,11 | 1,10 | 0,00 |  |
| 24 | 762511243U00 | Podlaha OSB 15 sraz šroub | m2 | 296,42 | 302,19 | 89 575,63 |
|  |  | 202 chodba:4,22 | 4,22 | 0,00 |  |
|  |  | 203 chodba:5,56 | 5,56 | 0,00 |  |
|  |  | 204 chodba:6,24 | 6,24 | 0,00 |  |
|  |  | 205 chodba:11,65 | 11,65 | 0,00 |  |
|  |  | 206 kancelář:12,69 | 12,69 | 0,00 |  |
|  |  | 207 kancelář:31,66 | 31,66 | 0,00 |  |
|  |  | 208 kancelář:15,34 | 15,34 | 0,00 |  |
|  |  | 209 předsíňka:2,07 | 2,07 | 0,00 |  |
|  |  | 210 wc:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 211 uklid:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 212 předsíňka:1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
|  |  | 213 wc:0,86 | 0,86 | 0,00 |  |
|  |  | 214 koupelna:2,17 | 2,17 | 0,00 |  |
|  |  | 215 kancelář:18,96 | 18,96 | 0,00 |  |
|  |  | 216 kancelář:19,44 | 19,44 | 0,00 |  |
|  |  | 217 kancelář:13,09 | 13,09 | 0,00 |  |
|  |  | 302 chodba:4,19 | 4,19 | 0,00 |  |
|  |  | 303 chodba:5,56 | 5,56 | 0,00 |  |
|  |  | 304 chodba:6,75 | 6,75 | 0,00 |  |
|  |  | 305 chodba:11,91 | 11,91 | 0,00 |  |
|  |  | 306 kancelář:11,24 | 11,24 | 0,00 |  |
|  |  | 307 kancelář:31,82 | 31,82 | 0,00 |  |
|  |  | 308 kancelář:15,94 | 15,94 | 0,00 |  |
|  |  | 309 předsíňka:2,07 | 2,07 | 0,00 |  |
|  |  | 310 wc:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 311 úklid:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 312 předsíň:1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
|  |  | 313 wc:1,07 | 1,07 | 0,00 |  |
|  |  | 314 koupelna:2,15 | 2,15 | 0,00 |  |
|  |  | 315 kancelář:18,69 | 18,69 | 0,00 |  |
|  |  | 316 kancelář:19,19 | 19,19 | 0,00 |  |
|  |  | 317 kancelář:13,27 | 13,27 | 0,00 |  |
| 25 | 762811210RT3 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 296,42 | 268,00 | 79 440,56 |
|  |  | 202 chodba:4,22 | 4,22 | 45,00 |  |
|  |  | 203 chodba:5,56 | 5,56 | 0,00 |  |
|  |  | 204 chodba:6,24 | 6,24 | 0,00 |  |
|  |  | 205 chodba:11,65 | 11,65 | 0,00 |  |
|  |  | 206 kancelář:12,69 | 12,69 | 0,00 |  |
|  |  | 207 kancelář:31,66 | 31,66 | 0,00 |  |
|  |  | 208 kancelář:15,34 | 15,34 | 0,00 |  |
|  |  | 209 předsíňka:2,07 | 2,07 | 0,00 |  |
|  |  | 210 wc:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 211 uklid:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 212 předsíňka:1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
|  |  | 213 wc:0,86 | 0,86 | 0,00 |  |
|  |  | 214 koupelna:2,17 | 2,17 | 0,00 |  |
|  |  | 215 kancelář:18,96 | 18,96 | 0,00 |  |
|  |  | 216 kancelář:19,44 | 19,44 | 0,00 |  |
|  |  | 217 kancelář:13,09 | 13,09 | 0,00 |  |
|  |  | 302 chodba:4,19 | 4,19 | 0,00 |  |
|  |  | 303 chodba:5,56 | 5,56 | 0,00 |  |
|  |  | 304 chodba:6,75 | 6,75 | 0,00 |  |
|  |  | 305 chodba:11,91 | 11,91 | 0,00 |  |
|  |  | 306 kancelář:11,24 | 11,24 | 0,00 |  |
|  |  | 307 kancelář:31,82 | 31,82 | 0,00 |  |
|  |  | 308 kancelář:15,94 | 15,94 | 0,00 |  |
|  |  | 309 předsíňka:2,07 | 2,07 | 0,00 |  |
|  |  | 310 wc:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 311 úklid:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 312 předsíň:1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
|  |  | 313 wc:1,07 | 1,07 | 0,00 |  |
|  |  | 314 koupelna:2,15 | 2,15 | 0,00 |  |
|  |  | 315 kancelář:18,69 | 18,69 | 0,00 |  |
|  |  | 316 kancelář:19,19 | 19,19 | 0,00 |  |
|  |  | 317 kancelář:13,27 | 13,27 | 0,00 |  |
| 26 | 762822130R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 příložka 16*22cm, vrutové spojení | m | 181,00 | 79,40 | 14 372,18 |
|  |  | 2.NP:181/2 | 90,50 | 0,00 |  |
|  |  | 3.NP:181/2 | 90,50 | 0,00 |  |
| 27 | 762822140R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2 | m | 181,00 | 95,46 | 17 278,66 |
|  |  | 2.NP:181/2 | 90,50 | 0,00 |  |
|  |  | 3.NP:181/2 | 90,50 | 0,00 |  |
| 28 | 762822850R00 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 | m | 181,00 | 100,56 | 18 201,36 |
|  |  | 2.NP:181/2 | 90,50 | 0,00 |  |
|  |  | 3.NP:181/2 | 90,50 | 0,00 |  |
| 29 | 762895000R00 | Spojovací prostředky pro tesařské práce | m3 | 36,57 | 220,01 | 8 046,64 |
|  |  | 2.NP:181*0,24*0,26 | 11,29 | 0,00 |  |
|  |  | 3.NP:181*0,24*0,26 | 11,29 | 0,00 |  |
|  |  | záklop:2*448,59*0,003 | 2,69 | 0,00 |  |
| 30 | 775542000R00 | Položení podložky - geotextilie | m2 | 296,42 | 21,90 | 6 491,60 |
|  |  | 202 chodba:4,22 | 4,22 | 0,00 |  |
|  |  | 203 chodba:5,56 | 5,56 | 0,00 |  |
|  |  | 204 chodba:6,24 | 6,24 | 0,00 |  |
|  |  | 205 chodba:11,65 | 11,65 | 0,00 |  |
|  |  | 206 kancelář:12,69 | 12,69 | 0,00 |  |
|  |  | 207 kancelář:31,66 | 31,66 | 0,00 |  |
|  |  | 208 kancelář:15,34 | 15,34 | 0,00 |  |
|  |  | 209 předsíňka:2,07 | 2,07 | 0,00 |  |
|  |  | 210 wc:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 211 uklid:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 212 předsíňka:1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
|  |  | 213 wc:0,86 | 0,86 | 0,00 |  |
|  |  | 214 koupelna:2,17 | 2,17 | 0,00 |  |
|  |  | 215 kancelář:18,96 | 18,96 | 0,00 |  |
|  |  | 216 kancelář:19,44 | 19,44 | 0,00 |  |
|  |  | 217 kancelář:13,09 | 13,09 | 0,00 |  |
|  |  | 302 chodba:4,19 | 4,19 | 0,00 |  |
|  |  | 303 chodba:5,56 | 5,56 | 0,00 |  |
|  |  | 304 chodba:6,75 | 6,75 | 0,00 |  |
|  |  | 305 chodba:11,91 | 11,91 | 0,00 |  |
|  |  | 306 kancelář:11,24 | 11,24 | 0,00 |  |
|  |  | 307 kancelář:31,82 | 31,82 | 0,00 |  |
|  |  | 308 kancelář:15,94 | 15,94 | 0,00 |  |
|  |  | 309 předsíňka:2,07 | 2,07 | 0,00 |  |
|  |  | 310 wc:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 311 úklid:1,2 | 1,20 | 0,00 |  |
|  |  | 312 předsíň:1,91 | 1,91 | 0,00 |  |
|  |  | 313 wc:1,07 | 1,07 | 0,00 |  |
|  |  | 314 koupelna:2,15 | 2,15 | 0,00 |  |
|  |  | 315 kancelář:18,69 | 18,69 | 0,00 |  |
|  |  | 316 kancelář:19,19 | 19,19 | 0,00 |  |
|  |  | 317 kancelář:13,27 | 13,27 | 0,00 |  |
| 32 | 58761502 | Keramzit Liapor fr. 4 - 8/600 | m3 | 50,44 | 1 536,25 | 77 495,78 |
|  |  | plocha podlah:448,59*0,11 | 49,34 | 0,00 |  |
|  |  | plocha nad příčkami odhad:10*0,11 | 1,10 | 0,00 |  |
| 33 | 60515527 | Hranol SM/JD 1 16x16, 18, 22 cm | m3 | 15,00 | 8 050,43 | 120 756,52 |
|  |  | 2-4.NP:0,16*0,22*3*181 | 15,00 | 0,00 |  |
| 34 | 60515774 | Hranol SM/BO profil do 300x300 mm dl. do 7 m | m3 | 12,00 | 8 364,01 | 100 368,07 |
|  |  | 2-4NP:181*3*0,24*0,26/2 | 12,00 | 0,00 |  |
| 35 | 67352024 | Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2 | m2 | 448,59 | 42,81 | 19 204,14 |
| 36 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 59,86 | 1 598,20 | 95 674,42 |
|  | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  | 0,00 | 674 874,20 |
|  |  | Doprava techniků a materiálu na staveniště | kmplt | 1 | 28006,00 | 28006,00 |
|  |  | Zařízení staveniště | kmplt | 1 | 33405,00 | 33405,00 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 880 319,74 Kč |