ZMR36/2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Nahrávání dat do strukturovaného úložiště“

# Zadavatel:

# Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu

Zadávací dokumentace 
pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky : 	Nahrávání dat do strukturovaného úložiště

Druh veřejné zakázky :	Dodávky

Zadavatel : 	Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační                            složka státu

Sídlo : 				Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

IČ : 				00023817

## Osoba oprávněná

jednat za zadavatele :		MUDr. Jiří Deml, náměstek pro odborné činnosti, pověřený vedením Ústavu na základě pověření Ministra zdravotnictví ze dne 22.2.2012

Kontaktní osoba : 		Ing. Karel Kettner

Telefon : 			272185202

Fax : 				271732377

E-mail :			karel.kettner@sukl.cz

Profil zadavatele:		http://ezak.sukl.cz

### 1         Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

# Popis současného stavu zadavatele

- Zadavatel provozuje spisovou službu AthenA (dále jen „SSL AA“), výrobce PilsCom s.r.o.

- Úložiště dokumentů (DMS) je produkt Documentum verze 6.5 firmy EMC. Servery Documentum jsou provozovány na virtuálních serverech založených na VMware platformě. Na jednotlivých serverech jsou následující platformy:

Testovací prostředí: aplikační a content server – MS Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit), databázový server - Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit)

Produkční prostředí: aplikační a databázový server – Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit), content  server - MS Windows Server 2003 Standard Edition

- Spisová služba je integrována s úložištěm dokumentů DMS a jinými produkty zadavatele prostřednictvím systémové sběrnice Sonic ESB verze 8 a realizována výměnou XML dokumentů s metadaty a obsahem souborů.

- Pro řízení přístupů zaměstnanců do jednotlivých aplikací SÚKL slouží Portál pro správu interních identit, dále jen IIM, výrobce T-Systems a.s.

- Digitalizační linka je sestavená z KODAK i1440, dvou i 1840 a Kodaku A3 Flatbed accesory.

- Na DMS Documentum je navázána jen SSL AA.

# Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující činnosti

# Sjednocení prostředí DCTM a vizualizace skenovaných dokumentů

# Sjednocení testovacího a produkčního prostředí Documentum tak, aby testovací prostředí bylo nastaveno stejně jako produkční. Obě prostředí musí být plně funkční tak, aby od digitalizační linky byly skenované dokumenty přenášeny na příslušné místo v DMS Documentum a jejich obrazy bylo možné zobrazit v SSL AA.

# Analýza, optimalizace a organizace DCTM

# Provedení analýzy současného stavu DMS Documentum spolu s vypracováním prediktivního plánu budoucího navyšování potřebné diskové kapacity na tři roky dopředu, dokument bude předán ve formě dokumentace odsouhlasené zadavatelem. Na základě těchto analýz provede dodavatel navrženou optimalizaci a upraví organizaci dat úložiště DMS Documentum tak, aby plnilo plnohodnotnou funkci coby primárního úložiště dat jednotlivých aplikací SÚKLu, viz. obrázek 1. Řízení přístupů (oprávnění), (ne každý zaměstnanec bude mít možnost ukládat do úložišť jednotlivých aplikací), DMS Documentum bude prostřednictvím aplikace IIM, viz. obrázek 2.

Obrázek 1

Nahrávací moduly I, II budou pně integrovány se SSL AA a DMS Documentum.

Obrázek 2

# Vývoj a dodávka modulu I (loaderu)

# Dodavatel navrhne modul, který všem uživatelům Ústavu zajistí nahrávání elektronických dat do DMS Documentum. Nahrávání dat může být i z externího zdroje (cd, flash, apod.). Modul bude umět rozlišit, ke které aplikaci má nahrávaná data zařadit, resp. kam má data uložit. V případě SSL AA bude možné do loaderu uvést evidenční číslo písemnosti, ke kterému se mají nahrávaná data přiřadit.

# Nahrávací modul I bude navržen dvěma technickými řešeními. Do prvního z nich bude integrovaná sběrnice ESB Sonic. Do druhého návrhu technického řešení bude komunikace s Documentum probíhat mimo Sonic. Zadavatel se na základě garantovaných časů, u jednotlivých technických řešení, potřebných k nahrání dat do DMS Documentum rozhodne pro jedno z řešení.

# Klíčovým bodem této dodávky je doba potřebná pro samotný import dat modulem do úložiště dat. Následně doba pro vizualizaci dat prostřednictvím SSL AA. Požadavkem, a zároveň hodnotícím kritériem, je doba potřebná pro nahrání dat. Horní limit požadavku ke konkrétnímu objemu dat je uveden v tabulce níže.

| objem dat | max. přípustná doba potřebná pro import dat modulem do úložiště t12 | max. přípustná doba potřebná pro vizualizaci dat přes SSL AA t14n;s |
| --- | --- | --- |
| [MB] | [s] | [hod] |
| 700 | 420 | 1 |

Níže uvedené schéma naznačuje klíčové údaje pro nahrávání do SSL AA.

t14n

t12

# Nahrávání vybraných dat do DMS Documentum musí být nepřetržité a automatizované bez nutnosti jakéhokoli zásahu operátora.

# V požadované kvalitě a rychlosti nahrávání uvedené výše, bude moci paralelně nahrávat více zaměstnanců (min. 10) nezávisle na sobě.

# Vývoj a dodávka modulu II (joiner)

# Vývoj a dodávka modulu, který umožní převzít data z digitalizační linky (jednotlivé dokumenty, dokumentace eCTD a NeeS) a uloží je do DMS Documentum. Následně bude možné data vizualizovat prostřednictvím SSL AA, popřípadě jiných aplikací. Při komunikaci je nutné dodržet již dříve nastavené standardy komunikace pomocí SonicESB.

# Modul zajistí možnost vizualizace naskenovaných dokumentů pro vizualizaci v SSL AA maximálně do t14s = 1hodiny od ukončení skenu příslušného dokumentu. Níže je uvedeno přibližné schéma procesu.

# t14s

# Testování

# Předmětem testování budou následující body.

# ověření sjednocení testovacího a provozního prostředí DMS

# testování obou modulů v testovacím prostředí

# testování funkcionality s IIM v testovacím prostředí

# Testování bude probíhat na základě odsouhlasených testovacích scénářů, které předloží dodavatel. Výstupem bude testovací protokol odsouhlasený zadavatelem.

# Etapizace díla

# Dílo bude členěno do následujících etap. Každá z nich bude završena akceptačním protokolem.

# V první etapě budou provedeny obě analýzy a provedení návrhu modulů společně s technickým řešením I a II pro loader. Dále bude navrženo propojení a řízení přístupů do DMS prostřednictvím IIM. Výstupem této etapy budou tři dokumenty odsouhlasené zadavatelem. Jednotlivé body etapy jsou vypsány níže.

# návrh modulů I a II včetně časových nároků pro ukládání prostřednictvím loaderu v závislosti na technickém řešení I,II, popis integrace modulů do ICT infrastruktury zadavatele; formou dokumentace min. 20 normostran

# analýza stávajícího stavu DMS Documentum spolu s predikcí navyšování diskové kapacity a návrhem na reorganizaci dat v DMS Documentum, formou dokumentace v rozsahu 30 normostran, návrh na reorganizaci bude reflektovat typická pracovní data SÚKL

# způsob propojení IIM – DMS Documentum pro řízení přístupů

# V druhé Etapě dojde ke sjednocení testovacího a produkčního prostředí DMS Documentum, k vývoji joineru a odsouhlaseného řešení loaderu, implementace do prostředí zadavatele a jejich testování v testovacím prostředí dle odsouhlasených testovacích scénářů. Bude upravena struktura DMS Documentum dle odsouhlaseného návrhu. Seznam činností je popsán níže. Akceptace této etapy bude na základě akceptačního protokolu a jednotlivých protokolů z úspěšně provedených testů.

# sjednocení testovacího a provozního prostředí DMS Documentum; následné otestování

# vývoj, implementace a testování odsouhlaseného technického řešení loaderu v testovacím prostředí zadavatele

# vývoj, implementace a testování joineru v testovacím prostředí zadavatele

# reorganizace dat DMS Documetnum

# realizace komunikace mezi DMS Documentum a IIM, která zajistí řízení přístupů zaměstnanců nastavené v IIM, v testovacím prostředí a následné otestování funkcionality

# Ve třetí etapě dojde k překlopení modulů do provozního prostředí a propojení IIM – DMS Documentum v produkčního prostředí SÚKL. Základní body jsou uvedeny níže.

# nahrávací moduly I a II budou nasazeny na provozní prostředí a ověřena jejich funkčnost

# dojde k realizaci propojení DMS Documentum – IIM v produkčním prostředí zadavatele a plnohodnotného řízení přístupů do DCTM přes IIM

# dokumentace pro práci s loaderem, která bude sloužit jako podklad pro vypracování e-Learningového kurzu

# nastavení systému pro hlášení závad

# školení administrátorů systému

# Předmětem plnění veřejné zakázky je dále níže definovaná podpora a servis dodávky na období 3 let od jejího dokončení a předání (tj. od předání a dokončení všech etap).

# Součástí podpory a servisu dodávky jsou minimálně požadovány tyto služby:

- Telefonická podpora hotline v pracovní dny od 8h do 17h.

- Poradenská činnost.

- Dodávka 20 předplacených hodin měsíčně na programátorské a jiné servisní práce. Hodiny lze převádět až na 3 měsíce, poté hodiny expirují. Hodiny se rovněž nečerpají na hotline, která je zahrnuta v rámci paušální platby.

- Servis v režimu 24x7 (servisní podmínky jsou specifikovány v bodě 1.5.6 této zadávací dokumentace)

# Průběžná kontrola (minimálně 1x za 3 měsíce) nastavení DMS a případná doporučení na jeho úpravu (optimalizace). Kontroluje se především místo na disku, rychlost reakce DMS.

# Servisní podmínky

# Zadavatel připouští servisní okna maximálně 1x týdně v délce max. 3 hodin a vždy po dohodě se zadavatelem pro část aplikace spisové služby, která poskytuje data spisové služby ostatním integrovaným aplikacím.

# Uchazeč bude provádět podporu na základě nahlášení problému pověřenými osobami zadavatele. Požadavek na podporu bude vždy v helpdesku,

# V pracovních hodinách bude uchazečem poskytována telefonická podpora. Uchazeč může nabídnout rozšířenou dobu telefonické podpory.

# Doba odezvy a odstranění závad.

| Kategorie | Závada | Řešení závady |
| --- | --- | --- |
| A | Havarijní situace – nelze nahrávat data do DCTM | nástup na odstranění závady do 1 hodiny od nahlášení Objednatelem odstranění závady a obnovení funkčnosti systému do 4 hodin od nahlášení Objednatelem |
| B | Lehké závady – nahrávání dokumentů do DCTM trvá o 50% času déle, než je požadováno; online propojení se spisovou službou není dostupné, či není validní; ostatní závady, které nespadají do skupiny A | nástup na odstranění závady do 4 hodin od nahlášení Objednatelem odstranění závady a obnovení funkčnosti systému do 24 hodin od nahlášení Objednatelem |

# V případě nahlášení závady je uchazeč povinen započít s pracemi na odstranění závady neprodleně po oznámení závady objednatelem. Maximální doby odezvy a odstranění závad jsou uvedeny v odstavci 1.3.2.4.

# Dostane-li se uchazeč do prodlení s nástupem na odstranění závady nebo s obnovením funkčnosti systému, je uchazeč povinen tuto skutečnost oznámit ihned pověřené osobě s uvedením důvodů, proč došlo k prodlení a sdělit náhradní termín. K incidentu provede zároveň příslušný zápis do evidence servisních zásahů, která bude nejen pro tyto případy zřízena (dále jen „evidence“). Při nedodržení postupu bude účtována sankce 2000,- Kč. Není tím zároveň nijak dotčeno uplatnění sankcí dle odstavce 1.3.3.

# V případě závady nebo poruchy, která má za následek nefunkčnost některé ze služeb využívanou partnery zadavatele, anebo veřejností, anebo u hromadné závady/poruchy, která se vyskytne u dvou a více uživatelů, je uchazeč povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a provést o tom zápis do evidence. Při nedodržení tohoto postupu bude účtována sankce 2000,- Kč.

# V případě závady způsobené uchazečem je uchazeč povinen tuto závadu co nejrychleji odstranit na vlastní náklady. Uchazeč je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a provést o tom zápis do evidence. Při nedodržení bude účtována sankce 2000,- Kč. Pokud bude objednateli způsobena škoda na majetku, případně dojde k finanční ztrátě objednatele, je uchazeč povinen veškeré škody nahradit objednateli na vlastní náklady.

# Sankce za nedodržení podmínek

# V případě úmyslného poškozování majetku objednatele je uchazeč povinen nahradit veškeré škody objednateli a zároveň je právem objednatele okamžitě ukončit smlouvu s uchazečem. Objednatel rovněž může požadovat po uchazeči úhradu smluvní pokuty do výše 250 000,- Kč a uchazeč je povinen takovou smluvní pokutu zaplatit.

# Nedodržení časů v bodě 1.3.2.4 bude sankcionována smluvní pokutou 3.000,- Kč za první hodinu prodlení a 1000,- Kč za každou další hodinu až do vyřešení požadavku.

# Další požadavky zadavatele:

- Po dokončení a předání dodávky uchazeč předá veškerou jím vedenou evidenci a dokumentaci zadavateli. Po dokončení a předání dodávky uchazeč převede na zadavatele licence k užití modulů. Cena za udělení této licence je zahrnuta v celkové ceně této zakázky.

- Předmětem plnění není dodávka HW komponent a systémové infrastruktury.

- Předmětem dodávky není dodávka licencí operačního systému a jiných.

- Záruka na dílo po dobu 3 let od akceptace celého díla.

- HelpDesk, který bude ve správě uchazeče a bude dostupný pro všechny interní i externí pracovníky zadavatele.

- Zadavatel vyžaduje implementaci nových systémů a technologií do stávajícího HW a SW vybavení využívaného v současnosti, a to za podmínek specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Je-li to z technických důvodů možné, zadavatel připouští předložení i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, avšak taková řešení musí být plně kompatibilní se stávající technologií zadavatele.

# Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení:	neprodleně po uzavření smlouvy

Požadované ukončení díla: 	do pěti měsíců po uzavření smlouvy

Zajištění podpory a servisu:	po dobu 3 let od akceptace díla

# Místo plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Šrobárova 48, 100 41, Praha 10.

# Předpokládaná cena

Předpokládaná maximální cena:  1.200.000,-  Kč bez DPH.

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

### 2	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Obálka musí být označena „Neotevírat –VZ - “Nahrávání dat do strukturovaného úložiště“, adresována k rukám Ing. Karla Kettnera. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné případně nabídku vrátit.

  - Nabídky se doručují do podatelny, na adresu zadavatele. Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně do dne 23.5.2012 do 9.00 hodin.

  - V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména:

obchodní firma,

sídlo,

identifikační číslo,

osobu oprávněnou jednat za dodavatele, příp. osobu oprávněnou zastupovat dodavatele,

kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

  - Nabídka musí obsahovat návrhy smluv (Příloha č.3 a Příloha č.4) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

  - Dodavatel předloží nabídku v jednom vyhotovení, které bude označeno názvem „Originál“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Dodavatel může předložit i kopie nabídek, ty pak musí být označeny názvem „Kopie“. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

  - Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

  - Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

  - Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- úvodní strana

Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele

- obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek

- všeobecné údaje o dodavateli

Název dodavatele, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti

- krycí list nabídky

Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele. Dodavatel použije Přílohu č. 2

- doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 3 zadávací dokumentace

- nabídková cena v členění dle bodu 4 zadávací dokumentace

- podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů prokazujících splnění technických požadavků zadavatele

- relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 zadávací dokumentace

- podepsané návrhy obou smluv (Příloha č.3 a Příloha č.4)

- prohlášení o vázanosti nabídkou

  - Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn zaslat dotaz též v e-mailové či faxové formě nebo požadavkem u příslušné zakázky na profilu zadavatele za předpokladu, že dotaz bude doručen zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci budou též zveřejněny u příslušné zakázky na profilu zadavatele.

  - V případě nesplnění minimálních technických požadavků zadavatele, uvedených v předmětu zakázky, bude nabídka dodavatele ze soutěže vyloučena.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a soutěž zrušit.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, poskytnuté dodavateli v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly dodavatelem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

  - Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit veškeré dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky.

  - Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, podmínky servisní smlouvy vážící se na předmět plnění, množstevní bonusy atd.).

#### Kvalifikace dodavatelů

  - Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace

  - Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

- který není v likvidaci

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

  - Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v odstavci 3.2 písmeno a) až j) zadávací dokumentace předložením čestného prohlášení.

  - Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

  - Dodavatel prokazuje splnění profesních předpokladů dle odstavce 3.4 zadávací dokumentace předložením kopií dokladů.  Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

  - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

- kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč. Pojistná smlouva musí být platná na celou dobu plnění této zakázky. Za předpokladu, že dodavateli skončí platnost pojistné smlouvy v průběhu doby plnění této zakázky, dodavatel v takovém případě zajistí prodloužení platnosti takové pojistné smlouvy nebo uzavře pojistnou smlouvu novou, a to tak aby její platnost trvala po celou dobu plnění této zakázky.

  - Technické kvalifikační předpoklady:

- Dodavatel předloží následující osvědčení o odborné kvalifikaci zaměstnanců dodavatele nebo jeho subdodavatelů, odpovědných za poskytování služeb:

  - Principy SOA, integrace aplikací pomocí Sonic ESB

- Předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele v následujícím rozsahu.

  - Uchazeč musí prokázat zkušenosti se správou produktu EMC Documentum dobu minimálně 2 let.

- Uchazeč musí prokázat (formou kopií osvědčení), že je certifikovaným partnerem technologie EMC Documentum

  - Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

#### Způsob zpracování nabídkové ceny

  - Dodavatel je povinen uvést nabídkovou cenu za jednotlivé součásti dodávky ve struktuře tabulky, uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

  - Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů, spojených s plněním veřejné zakázky, a to v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH. Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky.

  - Nabídková cena uvedena v různých částech nabídky musí být shodná, a to včetně DPH.

  - Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

#### Platební podmínky

  - Zadavatel bude proplácet provedené dodávky po splnění, předání a akceptaci jednotlivých dílčích částí etap předmětu plnění, a to na základě faktur – daňových dokladů dodavatele. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

  - Cena bude rozdělena na cenu za dílo a za servis po dobu 36 měsíců. Návrh rozdělení provede dodavatel. Minimálně však bude za servis činit 40 procent z ceny veřejné zakázky. Cena za dílo bude placena dle bodu 5.3. Cena za servis bude placena dle bodu 5.4.

  - Za první etapu dodavateli náleží 10 procent z ceny díla. Za druhou etapu dodavateli náleží 40 procent z ceny díla. Po bezchybném předání třetí etapy a závěrečné akceptaci celého díla náleží dodavateli zbývající částka ve výši 50 procent ceny díla.

  - Cena za servis bude dodavateli placena měsíčně na základě jím vystavených faktur za provedený servis. Cena za servis bude placena po uzavření smlouvy servisní.

  - Zadavatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu dodavateli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a služeb a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím a službám. Dodavatel musí na faktuře uvést číslo a název veřejné zakázky, na základě které je zakázka realizována.

#### Otevírání obálek a hodnotící kritéria

  - Obálky s nabídkami dodavatelů budou otevírány dne 23.5.2012 v 11:00 hodin v sídle zadavatele.

  - Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zástupců zadavatele všichni dodavateli, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, z kapacitních důvodů maximálně 1 osoba za jednoho dodavatele, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu dodavatele.

  - Základní kritérium a dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky

Zadavatel zvolil za základní kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:

1. kritérium:	Celková výše nabídkové ceny bez DPH				80%

2. kritérium:	Doba potřebná pro import dat modulem I do úložiště		15%

3. kritérium:	Doba potřebná pro vizualizaci dat přes SSL AA (t14n)	             02%

4. kritérium:	Doba potřebná pro vizualizaci dat přes SSL AA (t14s)	             02%

5. kritérium:	Parametry služeb podpory					  1%

# Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií:

1. kritérium – Celková výše nabídkové ceny bez DPH

Dodavateli uvedou celkovou výši nabídkové ceny na krycím listu nabídky. Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH, a to bodovou metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

2. kritérium - Doba potřebná pro import dat modulem I (loaderu) do úložiště

Zadavatel bude hodnotit dobu potřebnou pro import dat do úložiště dat, a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

3. kritérium - Doba potřebná pro vizualizaci dat přes SSL AA (t14n)

Zadavatel bude hodnotit dobu potřebnou pro vizualizaci dat přes SSL AA (t14n), a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

4. kritérium - Doba potřebná pro vizualizaci dat přes SSL AA (t14s)

Zadavatel bude hodnotit dobu potřebnou pro vizualizaci dat přes SSL AA (t14s), a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:

5. kritérium – Parametry služeb podpory

Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabídnuté parametry podpory. Při hodnocení tohoto dílčího kritéria zhodnotí rozsah závazně nabídnutých pracovních hodin poskytování podpory nad povinnou definici, rozsah nabídnutých pracovních hodin poskytování telefonické service-line nad povinnou definici zakázky. Zadavatel sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů, každé následující nabídce přiřadí takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.

# Hodnocení nabídek bude prováděno bodovou metodou dle výše uvedených dílčích kritérií. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je v daném kritériu přidělena hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria.

# Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech (viz odst. 6.3). Hodnocení podle bodové metody provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného dílčího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví úspěšnost jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je hodnocena ta nabídka, která dosáhla největší hodnoty.

# Zadavatel umožní do uzavření smlouvy všem dodavatelům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podávání nabídek, na jejich písemnou žádost nahlédnout do zápisu z jednání hodnotící komise a pořídit si z ní výpis nebo její opis.

##### 7	Obchodní podmínky

  - Obchodní podmínky jsou uvedeny v Příloze č.3 – návrh „Smlouvy o dílo“ a v Příloze č. 4 návrh „Smlouvy budoucí o smlouvě servisní“ (v rámci nabídky předloží uchazeč návrh přílohy č. 1 k servisní smlouvě budoucí).

  - Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smluv tak, aby byly uzavřeny ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

##### Seznam příloh

Příloha č. 1 – Nabídková cena

Příloha č. 2 – Krycí list

Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Návrh Smlouvy budoucí o smlouvě servisní

______________________________

MUDr. Jiří Deml

náměstek pro odborné činnosti

pověřený vedením Ústavu na základě pověření Ministra zdravotnictví ze dne 22.2.2012

| Příloha č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena |  |  |
| Předmět plnění | Cena | Cena |
|  | bez DPH | včetně DPH |
| Vytvoření díla |  |  |
| Poskytování podpory a servisních služeb k dílu po dobu 36 měsíců |  |  |
| Celková cena zakázky |  |  |

# Text boxes

1. pracoviště zaměstnanců (nahrávání dat); min. 3 zaměstnanci paralelně

3. Documentum – tvorba struktury

2. úložiště dat

4. SSL AA

4. SSL AA

2. úložiště dat

1. pracoviště operátora (skenování dat)

3. Documentum – tvorba struktury